АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2020 года № 89

с. Шекаловка

Об утверждении муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Шекаловского сельского поселения от 02.12.2020 г. № 78 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шекаловского сельского поселения», распоряжением администрации Шекаловского сельского поселения от 02.12.2020 года № 50 «Об утверждении перечня муниципальных программ Шекаловского сельского поселения», и в целях повышения эффективности расходов бюджета Шекаловского сельского поселения, администрация Шекаловского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шекаловского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области» на 2014 – 2021 годы» от 02.06.2014 № 40 с 01 января 2021 года.

3. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Шекаловского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Шекаловского сельского поселения.

| Глава Шекаловского сельского поселения |  | В.Н. Рябоволов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к Постановлению администрации

Шекаловского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области

от 09.12.2020 года № 89

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении» (далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. Основное мероприятие 1.2. Субсидирование поселения в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере уличного освещения. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Шекаловского сельского поселения Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика поселения в вечернее и ночное время суток. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования. Сокращение потерь энергоресурсов посредством учета и наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости. Обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности населения в части соответствия уличного освещения нормативно-техническим требованиям. Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - удельная величина потребления органами местного самоуправления электрической энергии (на кв.м площади)(с.Шекаловка, ул.Центральная,21) - доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения - количество энергетических обследований зданий, строений, сооружений, состоящих на балансе Шекаловского сельского поселения - доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение по оплате электроэнергии в сфере уличного освещения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2021-2026 годы Этапы реализации: I этап – 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |  | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные источники |
|  | ВСЕГО | 503,0 | 0,0 | 318,0 | 185,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 65,5 | 0,0 | 39,0 | 26,5 | 0,0 |
|  | 2022 год | 70,5 | 0,0 | 43,0 | 27,5 | 0,0 |
|  | 2023 год | 76,0 | 0,0 | 48,0 | 28,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 91,0 | 0,0 | 52,0 | 39,0 | 0,0 |
|  | 2025 год | 97,0 | 0,0 | 66,0 | 31,0 | 0,0 |
|  | 2026 год | 103,0 | 0,0 | 70,0 | 33,0 | 0,0 |

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении»

### ПАСПОРТ

Подпрограммы 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении» (далее – подпрограмма)

| Исполнитель подпрограммы | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. Основное мероприятие 1.2. Субсидирование поселения в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере уличного освещения. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Шекаловского сельского поселения Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика поселения в вечернее и ночное время суток. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования. Сокращение потерь энергоресурсов посредством учета и наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости. Обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности населения в части соответствия уличного освещения нормативно-техническим требованиям. Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - удельная величина потребления органами местного самоуправления электрической энергии (на кв.м площади)(с.Шекаловка, ул.Центральная,21) - доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения - количество энергетических обследований зданий, строений, сооружений, состоящих на балансе Шекаловского сельского поселения - доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение по оплате электроэнергии в сфере уличного освещения |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) |  | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные источники |
|  | ВСЕГО | 503,0 | 0,0 | 318,0 | 185,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 65,5 | 0,0 | 39,0 | 26,5 | 0,0 |
|  | 2022 год | 70,5 | 0,0 | 43,0 | 27,5 | 0,0 |
|  | 2023 год | 76,0 | 0,0 | 48,0 | 28,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 91,0 | 0,0 | 52,0 | 39,0 | 0,0 |
|  | 2025 год | 97,0 | 0,0 | 66,0 | 31,0 | 0,0 |
|  | 2026 год | 103,0 | 0,0 | 70,0 | 33,0 | 0,0 |

### Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации

муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении»

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды", решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 12.12.2018 № 26 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области до 2035 года».

В числе основных приоритетов определены следующие направления:

- создание условий для перевода экономики и, прежде всего, бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм;

Исходя из основных приоритетов, сформулированы цели муниципальной программы:

1. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Шекаловского сельского поселения

2. Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств, улучшение архитектурного облика поселения в вечернее и ночное время суток.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

1. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

3. Обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности населения в части соответствия уличного освещения нормативно-техническим требованиям.

4. Содержание уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Шекаловского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области» и их значения указаны в Приложении 1 к Программе.

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области» указаны в Приложении 2 к Программе.

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области» указаны в Приложении 3 к Программе.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Шекаловского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области» указаны в приложении 4 к Программе.

Сроки реализации: 2021-2026 годы

Этапы реализации: I этап – 2021-2026 годы.

### Приложение 1

### к муниципальной программе

### Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

### Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт плана статистических работ | Единицы изме-рения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении» |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.1.1 | Удельная величина потребления органами местного самоуправления электрической энергии (на кв.м площади) (с. Шекаловка, ул.Центральная,21) |  | кВт.ч/кв.м | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
| 1.1.2 | Доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения |  | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 1.1.3 | Количество энергетических обследований зданий, строений, сооружений, состоящих на балансе Шекаловского сельского поселения |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Субсидирование поселений в целях финансового обеспечения (возмещения) в сфере уличного освещения |
| 1.2.1 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение по оплате электроэнергии в сфере уличного освещения |  | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

Приложение 2

### к муниципальной программе

### Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

### Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении» |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Основное мероприятие 1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1.1.1 | Удельная величина потребления органами местного самоуправления электрической энергии (на кв.м площади)(с.Шекаловка, ул.Центральная,21) | кВт.ч/кв.м | УРээ = ээ / S, где УРээ - удельный годовой расход электрической энергии, ээ – потребление электрической энергии в календарном году; S- среднегодовая полезная площадь здания, строения, сооружения | 20 января года следующего за отчетным | Администрация Шекаловского сельского поселения |
| 1.1.2 | Доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения | % | Фэс | 20 января года следующего за отчетным | Администрация Шекаловского сельского поселения |
|  |  |  | Дэ = ---------------*100, где |  |  |
|  |  |  | Нчс |  |  |
|  |  |  | Дэ - доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения |  |  |
|  |  |  | Фэс - фактическое число энергосберегающих светильников, установленных на территории поселения |  |  |
|  |  |  | Нчс – общее число светильников, установленных на территории поселения |  |  |
| 1.1.3 | Количество энергетических обследований зданий, строений, сооружений, состоящих на балансе Шекаловского сельского поселения | ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования количества энергетических обследований зданий, строений, сооружений, состоящих на балансе Шекаловского сельского поселения | 20 января, следующим за отчетным | Администрация Шекаловского сельского поселения |
| Основное мероприятие 1.2. Субсидирование поселений в целях финансового обеспечения (возмещения) в сфере уличного освещения |
| 1.2.1 | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение по оплате электроэнергии в сфере уличного освещения | % | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на финансовое обеспечение оплаты электроэнергии для целей уличного освещения к плановым расходам в соответствии с кассовым планом на конец отчетного периода | 20 января года следующего за отчетным | Администрация Шекаловского сельского поселения |

Приложение 3

### к муниципальной программе

### Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, реализуемых  в рамках муниципальной программы  Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении»

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении» |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Основное мероприятие 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Формирование оптимальной величины потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | 2021 – 2026 годы | Администрация Шекаловского сельского поселения | Снижение потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере. |
| Основное мероприятие 1.2 | Субсидирование поселения в целях финансового обеспечения (возмещения)затрат в сфере уличного освещения | Выявление возможностей по финансированию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической политики в сфере уличного освещения. Снижение финансовой нагрузки на бюджеты поселений в сфере уличного освещения | 2021 – 2026 годы | Администрация Шекаловского сельского поселения | Увеличение возможностей по финансированию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической политики в сфере уличного освещения поселений |

Приложение 4

### к муниципальной программе

### Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

### в Шекаловском сельском поселении»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Всего | Расходы бюджета Шекаловского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | Первый год реализации (текущий год), всего | 2202 (второй год реализации) | 2023 (третий год реализации) | 2024 (четвертый год реализации) | 2025 (пятый год реализации) | 2026 (шестой год реализации) |
|  |  |  |  | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете Шекаловского сельского поселения | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении » | всего | 503,0 | 65,5 | 0,0 | 39,0 | 26,5 | 70,5 | 76,0 | 91,0 | 97,0 | 103,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шекаловского сельского поселения | 503,0 | 65,5 | 0,0 | 39,0 | 26,5 | 70,5 | 76,0 | 91,0 | 97,0 | 103,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 503,0 | 65,5 | 0,0 | 39,0 | 26,5 | 70,5 | 76,0 | 91,0 | 97,0 | 103,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шекаловского сельского поселения | 503,0 | 65,5 | 0,0 | 39,0 | 26,5 | 70,5 | 76,0 | 91,0 | 97,0 | 103,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шекаловского сельского поселения | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Субсидирование поселения в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере уличного освещения | всего | 493,0 | 65,5 | 0,0 | 39,0 | 26,5 | 70,5 | 76,0 | 81,0 | 97,0 | 103,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шекаловского сельского поселения | 493,0 | 65,5 | 0,0 | 39,0 | 26,5 | 70,5 | 76,0 | 81,0 | 97,0 | 103,0 |